嘉峪关市2022年政府投资项目计划（第三批）

单位：万元

| 序 号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 主要建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 必要性、可行性及政策资金支撑文件 | 资金来源情况 | 2022年度计划投资、资金来源及主要建设内容 | 项目审批文号 | 项目责任单位 | 联系人及联系电话 | 前期工作进展及招投标等有关工作推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 计划 投资 | 拟争取中央及省补 | 拟争取专项债券和一般债券 | 政策性开发性金融工具（基金） | 拟安排财政资金 | 自筹 及其他 | 年度建设内容 |  |  |  |  |
| 合计16项 |  | 371837 |  |  | 25072 | 6543 |  | 16500 | 120 | 1909 |  |  |  |  |  |
| 一、基础设施项目4项 |  | 360195 |  |  | 16500 |  |  | 16500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嘉峪关高新技术产业开发区基础设施配套工程 | 新建 | 1.产业园区基础设施联通（金港路上跨清嘉高速公路桥梁）工程：上跨连霍高速桥梁一座长126.4米，桥宽36米； 2.嘉北工业园绿色低碳产业园基础设施配套工程：新建道路4条，总长7179米，进行道路两侧人行道铺装、绿化带种植，配套LED太阳能路灯及相关设施；沿道路新建供排水管线4.5万米； 3.嘉峪关工业园区分布式污水处理站扩容提升改造工程：将嘉东污水处理站处理能力由1000m³/d扩容至5000m³/d； 4.工业园区老旧供水管网改造工程：新建供水主管线16.1公里、排水管线12公里；改造供水管线80公里； 5.嘉东、嘉北产业园区道路及附属工程：改造新华路（园区段）5.9公里路面，新华北路第二个铁路交叉路口新建下穿铁路公铁立交桥一座，桥长150米，宽20米； 6.智慧园区工业互联网应用平台：包括大数据平台、大数据招商引资及产业服务平台、监控中心等内容 | 2022 - 2025 | 121108 | 随着浙江甬金22万吨精密不锈钢板带、索通投资112亿元低碳产业园、嘉西1GW光伏发电项目、兰石重装控股中核嘉华增资扩建、人民电器控股一特汽车西部重卡汽车产业园和电器产业园等一批延链补链强链项目相继落地，嘉峪关高新区现有基础设施已逐渐难以满足项目建设生产需要，部分重点项目周边路网尚未形成，产业园直接连接道路还存在断点，供水管网、排水管网等设施未配套到位，污水处理站处理能力日趋饱和，同时园区信息化基础相对薄弱，亟需提升改造完善 | 政策性开发性金融工具（基金）、专项债券等多渠道筹措；已落实基金额度1.21亿元 | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 开工建设产业园区基础设施联通（金港路上跨清嘉高速公路桥梁）工程，完成桥梁墩台、桩基、混凝土桥面板预制、钢结构零件加工等内容，完成投资3000万元；开工建设嘉北工业园绿色低碳产业园基础设施配套工程，新建索通西路2.55公里、索通东路2.64公里、嘉东产业园顺通路0.6公里，完成人行道、绿化、供排水、安装路灯等配套工程，完成投资5000万元 | 嘉北绿色低碳产业园基础设施配套工程可研批复（嘉发改产业发〔2022〕74号 | 工业园区 住建局 城投集团 经开区公司 | 袁 强 13893153781 | 嘉北绿色低碳产业园基础设施配套工程完成初设审批 |
| 2 | 嘉峪关高新技术产业开发区供电配套工程 | 新建 | 1.索通低碳产业园330KV线路工程：新建雄关变到索通低碳产业园同塔双回路330KV线路2×3.1公里，单塔单回路330KV线路3.2公里，对雄关330KV变电站间隔进行扩建，对330KV雄兴线悬垂串单变双进行改造，将110KV雄龙线路径向东北偏移，将330KV金塔白水泉-酒钢电网双回线及330KV玉门红柳泉-酒钢电网双回线的4基铁塔进行升高，同时迁改索通低碳产业园规划范围内10KV线路5.9公里； 2.工业园区基础设施配套工程：新建110KV供电线路5公里及其他附属设施； 3.嘉北产业园铁合金变电站工程：在嘉北产业园新建330KV变电站1座、配建330KV线路10公里、110KV线路20公里、35KV供电线路35公里等； 4.嘉东产业园电力工程：在嘉东产业园新建110KV变电站1座，扩建间隔1个，配建110KV线路10公里、35KV供电线路35公里等； 5.嘉北产业园电力工程：在嘉北产业园新建110KV变电站1座，配建110KV线路20公里、35KV供电线路50公里等 | 2022 - 2025 | 100100 | 随着浙江甬金22万吨精密不锈钢板带、索通投资112亿元低碳产业园、嘉西1GW光伏发电项目、兰石重装控股中核嘉华增资扩建、人民电器控股一特汽车西部重卡汽车产业园和电器产业园等一批延链补链强链项目相继落地，嘉北产业园4家铁合金企业正在按照国家最新产业政策进行提升改造，园区用电负荷大幅增长，现有电力设施及负荷难以满足项目生产需要，亟需扩容提升。同时嘉西1GW光伏发电项目已全面开工建设，计划今年年底建成发电，亟需建设输出线路与光伏电站同步建成投入使用 | 政策性开发性金融工具（基金）、专项债券、企业自筹等多渠道筹措；已落实基金额度1亿元 | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 完成工业园区基础设施配套工程，完成投资1500万元；索通低碳产业园330KV线路工程，完成投资4500万元 | 索通低碳产业园330KV线路工程初步设计批复（嘉发改能源发〔2022〕54号 | 工业园区 住建局 城投集团 经开区公司 | 袁 强 13893153781 | 索通低碳产业园330KV线路供电工程已开工建设 |
| 3 | 新华路管网提升改造工程 | 改造 | 改造新华路总长14540米，其中： 1.主城区范围（广场转盘至嘉北第一个铁路口）长4760米，增设雨水管线10412米，增设绿化管线5100米，恢复20米宽的机动车道； 2.嘉北工业园区范围（第一个铁路口至转弯处）长5620米，增设雨水管线4100，增设绿化管线6500米，恢复14米宽的机动车道； 3.新华南路和观礼大道（体育大道至嘉文公路，含观礼公寓门前段）全长4160米，新华南路增设雨水管线1450米，增设绿化管线1350米，恢复20米宽的机动车道1120米，主要对机动车道、非机动车道和人行道进行重新铺筑，更换石材路缘石（不增设雨水管线），重新铺设两座大桥桥面 | 2022 - 2023 | 17700 | 项目的实施对于完善整个城区雨水排水系统，降低城区内涝风险，完善城市基础设施建设，增强城市功能，提供优质服务，创建良好的人居环境具有重要意义 | 政策性开发性金融工具（基金）、专项债券等多渠道筹措；已落实基金额度1500万元 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 建设新华南路和观礼大道（体育大道—嘉文公路），计划投资1500万元，道路总长4.12公里，其中新华南路总长1.12公里（体育大道—明珠路），明珠路至嘉文路口2.7公里里 |  | 住建局 城投集团 经开区 公司 | 宋宣兵 13990196969 | 完成可研批复，正在修改初步设计 |
| 4 | 嘉峪关机场改扩建项目 | 改扩建 | 对现有跑道和3条垂直联络道进行改造，新建7个C类机位的站坪；新建1.4万平方米的航站楼，改造现有航站楼8330平方米（国际部分5600平方米）；在机场现航站楼东南侧新建塔台，设置通信机房、监控机房、气象预报室、气象观测室等业务用房及配套设施用房；扩建航站区其它相关配套设施等 | 2022 - 2025 | 121287 | 为适应航空业务量增长需要，提升机场安全运行和服务保障能力，加快嘉峪关空港建设，促进当地经济社会快速发展，省政府于2021年以《甘肃省人民政府关于嘉峪关机场改扩建项目可行性研究（代立项）报告的批复》（甘政函〔2021〕7号）批复项目可研 | 中央预算内、民航发展基金、专项债券、省级补助资金、银行贷款等多渠道筹措；已落实基金额度1.47亿元 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 开工建设航站区工程；实施供电、供水、通讯、绿化移植等内容建设 | 甘政函〔2021〕7号批复可研，民航西北局函〔2022〕84号批复初设 | 省民航机场集团 | 金希凡 13209471156 | 初步设计已完成专家评审，西北民航局和省发展改革委已联合批复初设 |
| 二、社会及民生保障项目2项 |  | 500 |  |  | 500 | 100 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 1 | 少儿图书馆外墙墙砖维修及消防设施改造项目 | 改造 | 对少儿图书馆外墙墙砖维修、电路改造、消防通道疏散楼梯维修加固，消除安全隐患 | 2022 | 100 | 市少儿图书馆于2011年由原嘉峪关市图书馆改造而成，墙砖粘接层发生开裂、空鼓、剥落、墙面开裂等现象；馆内消防通道始建于1993年，为钢构和木质材料，出现腐朽、断裂情况，存在消防安全隐患，亟需进行改造 | 已争取到位中央公共文化服务体系建设专项资金100万元 | 100 | 100 |  |  |  |  | 完成维修改造任务 |  | 文旅局 | 尚天娣 15719395090 | 正在办理采购手续 |
| 2 | 妇幼保健计划生育服务中心信息化建设项目 | 新建 | 依托现有信息机房，购置服务器、网闸、防火墙等硬件设备，新建电子病历、妇幼系统、检验系统、影像系统、临床路径管理、合理用药、处方点评、排队叫号、不良事件系统、传染病上报系统、病案管理系统、血库管理系统、抗菌用药管理系统、手术麻醉系统、重症监护系统、体检系统、消毒供应系统、医务管理系统、移动护理、移动医生工作站、护理管理等医疗保健业务相关信息软件系统 | 2022 | 400 | 市妇幼保健计划生育服务中心患者化验、检验单等重要数据的提取已远远落后于新时代医疗信息化系统要求，实施信息化建设项目，可实现患者自主打印检验结果，检验化验和超声放射结果互认，统筹推进医院改革、电子病历应用等级评审、医院等级评审等工作，为病人提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，对于不断提升信息化水平和服务效率，推动全市妇幼保健事业健康发展具有十分重要的意义 | 自筹 | 400 |  |  |  |  | 400 | 建成 |  | 卫生健康委 | 庄昌建 18693763915 | 正在委托第三方编制实施方案 |
| 三、数据信息项目3项 |  | 735 |  |  | 735 | 622 |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安局应急指挥调度设备购置项目 | 新建 | 建设无线执法记录仪管理平台一个，购置4G执法记录仪600台，数据采集站16个，建设350兆警用数字集群（PDT）系统鉴权加密相关系统平台 | 2022 | 572 | 根据公安部《单警执法视音频记录系统》，《公安信息化标准体系》、《公安科技发展“十五”计划和2015规划》、《IP网络技术要求－网络性能参数与指标》、《关于深入推进公安执法监督管理机制改革的意见》等文件规范要求，为进一步规范我市民警执法行为，促进公安信息化建设，保障公民合法权益，实施该项目 | 省级政法转移支付 | 572 | 572 |  |  |  |  | 建成 |  | 公安局 | 程 鲲 13909470127 | 编制完成设备采购清单，即将启动编制项目实施方案 |
| 2 | 五一路交通信号灯智能化兼容、改造项目 | 新建 | 对五一路8个路口交通信号灯进行智能化联网改造，增加电子警察设施设备，敷设供电、联网等配套设施 | 2022 | 96 | 五一路交通信号灯由市住建局移交市公安局管理，为推动将五一路8个路口交通信号灯纳入市公安局交通指挥中心管理系统，实现智能化网联控功能，需对以上路口信号灯进行智能化联网联控改造，实现交通优化协调控制及交通信号灯的“绿波带”管理 | 市财政统筹（收支两条线），分三年支付 | 96 |  |  |  |  | 96 | 根据资金到位情况，完成年度计划任务 |  | 公安局 | 程 鲲 13909470127 | 编制完成项目实施方案 |
| 3 | 供水管理处取水口在线流量检测设备升级改造项目 | 新建 | 1.更换一、二水厂13眼井的取水口水量计量装置；敷设供水管理处调度室至水厂数据传输线路8000米，配套光电交换数据设施设备； 2.升级改造一水厂、二水厂、供水管理处调度室流量计数据监测系统、水口水量计量设施，安装数据采集装置及数据服务器，平台软件数据库建设 | 2022 | 67 | 市供水管理处原13眼井取水口计量装置运行时时间达到20年，设备陈旧、部分设备损坏，采集取水量精准度不够，不满足省水利厅对地下取水口年取水量在5万立方米以上，实现在线传输的要求，需对取水口计量设备进行升级改造 | 已争取到位省级水资源费项目专项经费50万元 | 67 | 50 |  |  |  | 17 | 建成 | 嘉发改投资发 〔2022〕88号 | 住建局 | 韩峰 13830181066 | 完成实施方案批复 |
| 四、农林水利项目3项 |  | 4676 |  |  | 3337 | 1821 |  |  | 120 | 1396 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第二批巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目 | 新建 | 1.实施文殊镇石桥村鲜食水果玉米种植基地项目，建设钢架大棚（60m*7m）200座，配套建设打药机、防风网、节水灌溉等设备； 2.实施文殊镇石桥村人居环境整治提升项目，硬化公路两侧道路2.2公里，进行绿化改造，架设太阳能路灯28盏，修建公交候车厅2座； 3.实施文殊镇文殊村2022年乡村建设示范村建设项目，建设采摘园围栏2400米，大棚侧墙彩绘、设置展销亭、安装路灯等； 4.实施文殊镇冯家沟村2022年乡村建设示范行动示范村项目，建设标准化示范温室、村组环境提升、种子示范基地和基础设施建设等； 5.实施农村巾帼家美计分超市，补充超市生活用品货物 | 2022 | 671 | 《中共甘肃省委农村工作领导小组甘肃省实施乡村振兴战略领导小组印发<关于开展乡村建设示范行动的指导意见>的通知》（甘农领发〔2021〕4号），《关于印发<2022年全省持续推进“5155”乡村建设示范行动实施方案>的通知》（甘农领办发〔2022〕8号）内容 | 已到位省级财政衔接推进乡村振兴补助资金671万元 | 671 | 671 |  |  |  |  | 建成 | 嘉发改商贸农经发〔2022〕57号 | 农业农村局 | 董友欣 13939768528 | 已完成实施方案批复 |
| 2 | 2022年农村综合改革公益事业项目 | 新建 | 1.衬砌渠道23.06公里，配套渠系建筑物698座； 2.修建村内机耕道路4.15公里，农作物晾晒场3万平方米； 3.架设路灯115盏，建设灌泵房、营造绿化带、砌筑居民点前门墙、改造村委会防水、地砖铺设、墙面粉刷等 | 2022 | 1016 | 《中共甘肃省委农村工作领导小组甘肃省实施乡村振兴战略领导小组印发<关于开展乡村建设示范行动的指导意见>的通知》（甘农领发[2021]4号），《关于印发<2022年全省持续推进“5155”乡村建设示范行动实施方案>的通知》（甘农领办发[2022]8号）内容 | 已到位省级农村综合改革转移支付资金500万元 | 1016 | 500 |  |  | 120 | 396 | 项目建成，财政资金支出根据财政收入统筹考虑，分年度支付 | 嘉发改商贸农经发〔2022〕72号 | 财政局 | 王瑞中13993714919 | 完成实施方案审批 |
| 3 | 饲用燕麦国家区域性良种繁育基地 | 新建 | 建设1000亩优质饲用燕麦原种繁育基地，配套建设种子晒场3000平米、仓库3000平米、种子质量检验室500平方米、农机库房500平米、种子加工车间1000平米及加工设施 | 2022 - 2023 | 2989 | 省发展改革委、省农业农村厅下达《关于分解转下达藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）2022年中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2022〕275号），省畜牧兽医局于2020年对该项目可研报告（实施方案）进行了批复 | 已到位中央预算内资金650万元，企业自筹1000万元 | 1650 | 650 |  |  |  | 1000 | 完成土建工程及仪器设备购置 | 甘牧医函〔2020〕171号批复可研报告（实施方案） | 农业农村局 甘肃猛犸农业有限公司 | 马玉鑫 15101758980 | 现已上报省农业农村厅对初步设计方案进行评审（中央预算内资金以投资补助形式下达） |
| 五、生态环境治理2项 |  | 5731 |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程 | 新建 | 对讨赖河南岸长4.7公里、总面积1032亩的河滨缓冲区实施基底修复及植被恢复，其中：自然恢复面积700亩，人工辅助恢复面积332亩，基底修复包括场地平整以及生境改造等内容；植被恢复包括绿篱带、灌草区、疏林草地区、缀花草地区以及草本区建设等内容 | 2022 - 2024 | 3848 | 国务院办公厅公布《关于对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》 | 中央水污染防治资金 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 完成自然恢复面积1135亩，人工辅助恢复面积500亩基底修复及场地平整、生境改造等内容 | 嘉发改资环发 〔2022〕34号 | 生态环境局 水务局 | 张芳 13939770006 | 完成可研批复，正在编制初步设计 |
| 2 | 嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期） | 新建 | 拟采用工程措施为主、配合监测措施的修复方式，对全市范围内12个区域共计2000余亩的历史遗留无主废弃矿山进行生态修复，治理对象为新城镇中沟村二组西北无主采砂坑、新城镇中沟村二组北无主采砂坑、峪泉镇黑山湖西侧无主粘土采坑、峪泉镇木兰城西石料厂、峪泉镇木兰城西北无主石料厂、峪泉镇十八里沟南口无主金矿、峪泉镇木兰城东无主金矿、峪泉镇木兰城遗址采砂坑、峪泉镇木兰城西南无主石料厂、峪泉镇十八里沟金矿、峪泉镇羊肠子沟南粘土矿、峪泉镇木兰城南二石炭，新城镇中沟村二组北无主采砂坑、峪泉镇十八里沟西无主金矿、新城镇西沟村北侧采砂坑、新城镇砖壁画博物馆西采砂坑、新城镇中沟村一组西采砂坑、峪泉镇长城缺口西南侧无主粘土矿等18个矿点 | 2022 - 2023 | 1883 | 2021年自然资源部开展了全国历史遗留矿山核查，核查出我市有32处历史遗留矿山。省自然资源厅于2022年下达了《甘肃省自然资源厅关于批准2022年度省级第一批历史遗留废弃矿山生态修复项目立项的通知》（甘资字〔2022〕83号），要求完成历史遗留矿山修复 | 已申请落实省级历史遗留废弃矿山生态修复项目专项资金1883万元（项目资金下达文号甘资〔2022〕81号） | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 完成年度改造任务 | 甘资字 〔2022〕83号 | 自然资源局 | 余西仓 15352187098 | 已和市财政局沟通申请对勘查、设计单位进行公开采购，省自然资源厅已批复 |
| 六、拟开展前期工作项目2项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嘉峪关市市域社会治理智能平台项目 | 新建 | 以社会治理业务为主线驱动，汇聚共享相关部门的各类数据信息，建设一套包括一个社会治理数据仓,完成社会治理数据的“取数”、“存数”、“管数”，建设智能研判、智能预警、智能调度等三个专题系统打造市域社会治理现代化试点城市，建强社会治理智能应用、提升基层治理水平 | 2022 | 待项目实施方案确定后核定 | 根据《全国市域社会治理现代化工作实施方案》《全国市域社会治理现代化试点工作指引（2020年试行版）》《全国市域社会治理现代化试点工作指引（第二版）》《甘肃省市域社会治理现代化试点工作指南（2020年版）》等文件要求实施 | 市财政统筹，分三年支付 |  |  |  |  |  |  | 开展前期工作 |  | 市委政法委 | 李国悦 18193771116 | 正在编制实施方案 |
| 2 | 嘉峪关市“智慧人大”服务平台项目 | 新建 | 1.开发“智慧人大”服务平台软件1套，打造覆盖代表、立法、监督工作等各领域的信息化系统； 2.全面整合利用现有资源，升级现有市人大门户信息网站，建设人大微信公众号，开发微信小程序和手机APP，实现与“智慧人大”服务平台对接； 3.对接甘肃省人大常委会预算联网监督系统及规范性文件备案审查等相关系统平台； 4.平台硬件采用租用云主机的方式，部署于运营商平台，租用云主机网络安全防护组件，保证网络安全能力达到等保2.0二级标准 | 2022 | 待项目实施方案确定后核定 | 市人大现有的门户网站功能局限、版面老旧、系统信息关联性弱，推送不即时，代表、群众参与度低，网站点击率少，宣传力度较弱，宣传范围小，影响力有限，已不能适应人大工作与时俱进、完善发展的需求。为切实加强新时代地方人大工作，根据《中共甘肃省委关于加强新时代人大工作的意见》（甘发〔2019〕29号）、《中共嘉峪关市委关于加强新时代人大工作的意见》（嘉发〔2019〕26号）等文件精神，实施嘉峪关市“智慧人大”服务平台项目 | 市财政统筹 |  |  |  |  |  |  | 开展前期工作 |  | 人大常委会办公室 | 曹杰 17344132330 | 编制完善项目实施方案 |