附件

嘉峪关市关于甘肃省生态环境问题警示片披露问题整改清单

| 序号 | 问题类型 | 主要问题 | 整改基本要求 | 整改措施 | 整改 时限 | 包抓 领导 | 责任 单位 | 责任 领导 | 责任 主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业政策执行变形走样 | 嘉峪关市新瑞实业公司高炉系统正常生产，而配套的除尘设施已停运5天，加料系统大量烟粉尘逸散，厂区无组织排放严重。企业实际建设的高炉、工频炉、煤气发电、球团等生产设施与相关审批内容不符，发生重大变化后，未依法重新报批。按照国家产业政策，2011年就已明令淘汰200立方米及以下铸造用生铁高炉，而时至现在，该企业仍然拥有2台128立方米高炉未予淘汰。 | 坚决防止已淘汰产能反弹，按要求进行淘汰落后产能。对于企业违法建设、生产问题依法依规处理处罚到位。 | 对2台128立方米高炉断水断电、拆除动力装置，确保不恢复生产，淘汰产能不反弹，待2台高炉法院拍卖程序结束后进行淘汰。加强对企业无组织排放监管，督促企业制定整改方案，加快实施进度。同时，加强全市企业无组织排放的监管力度，严厉打击环境违法行为，确保披露问题整改到位。 | 分阶段 推进 | 赵宝毅 | 市工信局 | 安维国 | 甘肃华北新瑞实业公司 |
| 2 | 产业政策执行变形走样 | 嘉峪关市聚鑫达铁合金有限责任公司12500千伏安、6300千伏安的矿热炉为限制类和淘汰类，至今未按要求进行升级改造和淘汰，仍在正常生产。 | 坚决防止已淘汰产能反弹，按要求进行升级改造和淘汰落后产能。 | 严格执行国家产业政策要求，对2台12500千伏安矿热炉执行差别电价，加强监管，确保差别电价政策执行到位；对2台已停产的6300KVA矿热炉进行升级改造，若不能实施，则进行淘汰，确保披露问题整改到位。 | 2022年6月底 | 赵宝毅 | 市工信局 | 安维国 | 嘉峪关市聚鑫达实业公司 |
| 3 | 产业政策执行变形走样 | 嘉峪关市巨大冶炼公司6300千伏安的矿热炉为淘汰类，至今未按要求进行升级改造和淘汰，仍在正常生产。 | 坚决防止已淘汰产能反弹，按要求淘汰落后产能。 | 严格执行国家产业政策要求，加强对1台已停产6300千伏安矿热炉监管，确保不恢复生产，淘汰产能不反弹，对1台还在生产的6300千伏安矿热炉严格执行差别电价，待完成供货合同后停产。对2台6300KVA矿热炉进行升级改造，若不能实施，则进行淘汰，确保披露问题整改到位。 | 2022年6月底 | 赵宝毅 | 市工信局 | 安维国 | 嘉峪关市巨大冶炼公司 |
| 4 | 企业违法生产和排污屡禁不止 | 嘉峪关市嘉玉矿山机械设备有限责任公司院内，一小冶炼作坊进行钢铁熔铸，工艺原始，设备简陋。 | 对“散乱污”企业全面清理整治到位，对存在的违法违规问题依法依规处理处罚到位。 | 按照“散乱污”企业排查整治要求，开展整治。严厉打击环境违法行为，确保披露问题整改到位。 | 2021年12月底 | 赵宝毅 | 市工信局 | 安维国 | 嘉峪关市嘉玉矿山机械设备公司 |
| 5 | 企业违法生产和排污屡禁不止 | 酒钢公司工业垃圾场管理粗放，垃圾入场检查流于形式，数量不明的有害工业废物倾倒至场内。 | 督促企业建立健全内部环境管理制度，严格落实固体废物管理要求；对企业倾倒数量不明的有害工业废物违法问题处理处罚到位。 | 按照固体废物管理法律法规要求，督促企业建立健全内部环境管理制度，加强日常监管，确保规范运行。严厉打击非法倾倒有害废物的环境违法行为，确保披露问题整改到位。 | 2021年12月底 | 赵宝毅 | 市生态环境局 | 鱼新科 | 酒钢（集团）公司 |
| 6 | 企业违法生产和排污屡禁不止 | 嘉峪关盛鑫源报废机动车回收拆解有限公司，企业管理粗放，大量被拆解下来废旧机油、废蓄电池等危险废物露天存放，未采取防范措施规范贮存，厂区内遗撒的黑色机油随处可见。该企业无车辆拆解登记统计台账和危险废物转移台账，拆解时产生的危险废物去向不明。 | 对企业未取得报废汽车回收企业资格认定，擅自从事报废汽车回收活动的，依据《报废汽车回收管理办法》相关规定处理处罚到位；对危险废物管理不规范的，依据《固体废物污染环境防治法》相关规定处理处罚到位。 | 依据行业相关规定，加强对报废机动车拆解企业的监管，严厉打击非法回收拆解报废机动车、不规范管理危险废物的环境违法行为，确保披露问题整改到位。 | 2021年12月底 | 徐金丽 | 市商务局 | 朱自虎 | 嘉峪关盛鑫源报废机动车回收拆解公司 |
| 7 | 企业违法生产和排污屡禁不止 | 嘉峪关市嘉东工业园区清新环境资源科技有限公司应以建筑工地建筑垃圾为原料生产水洗砂，但实际以建筑垃圾综合处理项目为名，对厂区周围区域砂石资源长期进行盗采。 | 对非法采砂造成的生态破坏和砂石资源损失问题进行调查评估，根据调查评估结果开展生态环境损害赔偿和恢复治理；对于涉嫌非法采砂的违法犯罪行为移送公安机关予以侦办；对监管履职不到位的问题开展调查，依纪依规开展责任追究。 | 依法依规对企业采砂情况全面调查核实处理。对于涉嫌非法采砂的违法犯罪行为移送公安机关予以侦办，严厉打击非法采砂环境违法行为，确保披露问题整改到位。 | 2022年6月底 | 王 毅 | 市自然资源局 | 刘 鹏 |  |
| 8 | 企业违法生产和排污屡禁不止 | 嘉峪关市原牧源滩公司院内，一家非法采砂企业在无任何采砂手续的情况下，在厂区内、外盗采砂石资源，长达近6年之久，非法盗采行为造成周边近2平方公里范围内采坑遍布。 | 对非法采砂造成的生态破坏和砂石资源损失问题进行调查评估，根据调查评估结果开展生态环境损害赔偿和恢复治理；对于涉嫌非法采砂的违法犯罪行为移送公安机关予以侦办；对监管履职不到位的问题开展调查，依纪依规开展责任追究。 | 拆除采砂、洗砂设备，恢复地容地貌，确保不反弹。依法依规对企业采砂情况全面调查核实处理。对于涉嫌非法采砂的违法犯罪行为移送公安机关予以侦办，加大对非法采砂行为的查处力度，确保披露问题整改到位。 | 2021年12月底 | 王 毅 | 市自然资源局 | 刘 鹏 |  |
| 9 | 城镇环境基础设施建设严重滞后 | 嘉峪关市文殊镇河口村污水处理站建成投运后不久，又在距其不足1公里处新建河口村六组污水处理站。在河口村六组污水处理站建成后，又将文殊镇河口村污水处理站停运废弃。 | 查明新建及停运原因，科学论证项目建设，纠正盲目建设和财政资金浪费行为。 | 进一步进行调研评估，提出科学运维措施，加强运行管理，确保披露问题整改到位。 | 2021年12月底 | 何正义 | 市住建局 | 侯金森 |  |
| 10 | 城镇环境基础设施建设严重滞后 | 嘉峪关市16座污水处理站手续不齐全、日常运行管理不规范，制度不健全，台账记录不清，运行率低，仅达到26.7%。目前，仅有4座能基本达到运行条件，其它均少量甚至无污水收集，长期处于停运状态。 | 加强运行管理，确保污水设施正常运转，对不正常运行设施的违法违规问题依法依规处理处罚到位。 | 完善运维制度，规范运行台账，做好水质检测，确保污水达标排放。加强对污水处理设施的日常监管，确保披露问题整改到位。 | 2021年12月底 | 何正义 | 市住建局、市郊区工作办 | 侯金森刘长发 |  |
| 11 | 城镇环境基础设施建设严重滞后 | 嘉峪关市文殊镇石桥村污水处理站将未经处理的生活污水通过水泵直接抽排至农业灌溉渠内。 | 加强运行管理，确保污水设施正常运转，对不正常运行设施的违法违规问题依法依规处理处罚到位。 | 加强运行管理，对运维人员加强培训，定期检查设施、设备，确保污水处理设施正常运转。加强对污水处理设施的日常监管，确保披露问题整改到位。 | 2021年12月底 |  | 市郊区工作办 | 刘长发 |  |